涟漪 Ripple · 全国数媒竞赛

C 组视觉交付包

统一视觉规范 · 九场景动效 · 录屏镜头清单 · 案例展示稿规格

改动上线前，先看见波及

负责人：C（视觉与动效）

交付日期：2026-10-12

版本号：v0.1.0

依据文件：图一《C_需求调研报告_证据审计修订版》、图二《Ripple_C_分工与验收计划》、图三《A/B/C/D 交付要求》

目录

一、交付总览与元数据	3

二、证据引用纪律（依据图一审计报告）	4

三、统一视觉规范	6

四、九场景动效规格	8

五、录屏镜头清单	10

六、案例展示稿规格说明	12

七、已知限制与风险登记	14

附录：交接给 D 的文件路径表	15

# 一、交付总览与元数据

本交付包覆盖图三对 C 的全部七项要求：青野状态稿、栖光新旧海报、三容器展示稿、第三方原站展示稿、统一视觉规范、九场景动效、录屏镜头清单。所有风险标注遵循图一审计纪律，运行时风险一律引用 B 的 Evidence ID（B 尚未交付，本版以占位符标注，详见第二章）。

## 1.1 交付元数据（图三硬性要求）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 负责人 | C（视觉与动效负责人） |
| 交付日期 | 2026-10-12 |
| 版本号 | v0.1.0 |
| 已知限制 | ① 全部案例画面为概念效果图，非浏览器实测；② 运行时风险标注使用 E-REF/E-VIEW 占位符，待 B 提供真实 Evidence ID 后全局替换；③ 第三方开源仓库为候选接入中，待 B 确认 Token 与消费位置；④ 青野 375px 重叠风险为方案设定，标注“待验证”。详见第七章。 |
| 是否可直接进入录屏 | 部分可：栖光新旧海报、统一视觉规范可直接使用；含风险标注与第三方原站的画面须待 B 的真实 Evidence ID 与真实仓库截图替换后方可进入正式录屏。 |
| 交接给 D 的文件路径 | 见附录路径表（输出根目录 ripple-c/）。 |

## 1.2 七项交付物清单

| 交付物 | 文件路径（相对 ripple-c/） | 状态 | 可直接进入录屏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青野状态稿 | 青野状态稿/青野状态稿.kanva.pptd | v0.1.0 概念稿已交付；风险标注为占位符 | 否（待 B 证据替换） |
| 栖光新旧海报 | 栖光新旧海报/栖光新旧海报.kanva.pptd | v0.1.0 已交付（16:9 旧版 + 4:5 新版） | 是 |
| 三容器展示稿 | 栖光三容器展示稿/栖光三容器展示稿.kanva.pptd | v0.1.0 概念稿（横幅/展墙/购票卡） | 待 A 页面联调 |
| 第三方原站展示稿 | 第三方原站展示稿/第三方原站展示稿.kanva.pptd | v0.1.0 概念示意，待真实仓库截图替换 | 否（待 B 真实截图） |
| 统一视觉规范 | 本文档第三章 | v0.1.0 | 是（作为规范） |
| 九场景动效 | 本文档第四章 | v0.1.0 时序规格 | 待 A 实现联调 |
| 录屏镜头清单 | 本文档第五章 | v0.1.0（120 秒精华版 + 完整版） | 待 10/16 彩排确认 |

说明：四个 .kanva.pptd 文件可在编辑器中打开、预览、编辑并导出为图片或 PPTX；本文为唯一规格与清单来源，后续版本以本文档版本号为准。

# 二、证据引用纪律（依据图一审计报告）

依据图一《C_需求调研报告_证据审计修订版》（审计日期 2026-10-07，27 条证据记录：A 级 6 条、B 级 1 条、C 级 13 条、D 级 7 条），C 的全部交付物执行以下纪律：

- 事实、推论、建议、假设四类内容分离标注，不新增无来源事实；

- 研究/背景类表述引用图一真实证据 ID（C-CN-xx、O-0x、C-INT-0x）并带证据等级；

- 产品运行时风险标注必须引用 B 的真实 Evidence ID（E-REF-xxx / E-VIEW-xxx）；B 尚未交付前，一律使用占位符并注明“待 B 提供真实 Evidence ID”；

- 图片分三类标注：视觉参考 / 概念效果 / 浏览器实测；本交付包中不含任何浏览器实测图，概念图不冒充实测截图；

- 未完成项标注“待验证 / 候选接入中”，不写“已验证”；不预填未实测数值；不引用不存在的截图文件名。

## 2.1 本交付引用的图一证据（真实 ID）

| 证据 ID | 等级 | 内容摘要 | 在本交付中的用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | A | CNNIC：截至 2025 年 6 月我国生成式 AI 用户 5.15 亿、普及率 36.5% | 答辩与 PPT 背景数据；仅证明使用广泛，不证明企业需求 |
| O-04 / O-05 | A | Dify / n8n 官方文档：工作流编排与执行记录、重试能力存在 | 竞品对照；仅证明功能存在，不作为用户需求证据 |
| C-CN-20 | A（历史） | GitHub Issue #24567：Dify 1.4.0 升 1.7.2 报 Internal Server Error；当前已关闭、标记 outdated 与 cant-reproduce | 支持“版本历史与一键恢复”设计；仅证明历史报告存在，不写成当前缺陷 |
| C-CN-11 | B | 去哪儿 SQL Agent 负责人复盘：数据口径、脏数据、隐性条件需人工确认 | 支持 Evidence 编号、口径由 Owner 确认的机制设计 |
| C-CN-02 | C | V2EX 多用户讨论：受控 DAG 与人工审阅优于 Agent-first | 支持 Scope 决策保留人工确认双大卡，而非自动执行 |
| C-CN-05 | C | V2EX 讨论：原型快与生产控制的边界 | 支持“沙箱预演与生产草稿分离”的预演流程 |
| C-INT-01 / C-INT-02 | C | 两位匿名受访者：涉及钱和人的处罚绝不让 AI 自己决定；规则变化靠踩坑同步 | 支持应用前必须人工确认、改动波及需可视化的价值主张；仅代表个案 |

等级口径（图一附录 A）：A = 官方资料 / 公开工程记录 / 多用户复现；B = 具名从业者详细案例；C = 匿名社区实践与匿名访谈；D = 招聘推广、评论推测与二手转述。D 级证据本交付不引用。

## 2.2 运行时风险标注占位符规则（待 B 交付）

图三要求“所有风险标注必须引用 B 的真实 Evidence ID”。B 的真实 RippleGraph、三视口截图与 Evidence 索引尚未交付，本版统一使用下列占位符；B 交付后按映射表全局替换，替换完成前相关画面不得进入正式录屏。

| 占位符 | 含义 | 期望来源（B 的交付物） |
| --- | --- | --- |
| E-REF-001（占位） | 青野 campaign.autumn.title 共享内容源被首页 / 秋季活动页 / 商品专题页三处消费 | 青野真实 RippleGraph 与 Evidence 索引 |
| E-REF-002（占位） | 品牌故事页 /about 使用独立 Literal 文案，不受共享源影响（负例） | 青野真实 RippleGraph |
| E-VIEW-001（占位） | 秋季活动页 375×812 视口候选长标题与购买按钮几何重叠 | Playwright 三视口实测截图与几何证据 |
| E-REF-003（占位） | 栖光 festival.hero.poster 共享媒体源被首页横幅 / 节目页展墙 / 购票页卡片三处消费 | 栖光真实 RippleGraph |
| E-REF-004（占位） | 第三方仓库品牌强调色 Token（候选 --brand-accent）的真实消费位置清单 | 第三方仓库检查与真实消费位置（含仓库链接、commit、许可证） |

# 三、统一视觉规范

规范目标（对应验收重点）：三个案例视觉差异明确但外壳统一，风险颜色、成功颜色和状态层级一致，评委一眼看懂从修改到涟漪、预演、决策和恢复的因果。

## 3.1 外壳与画布

- 编辑器外壳：深墨蓝 #0B1020，承载导航、面板与操作区；页面画布保持白底或原站背景，不用 Ripple 视觉替代原站视觉。

- 布局：左侧工具轨（选择 / 页面 / 涟漪 / 历史），中间页面画布，右侧“这次修改的涟漪”面板；顶部右侧固定“预演改动”主按钮。

## 3.2 色板与语义

| 色名 | HEX | 语义 | 用法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深墨蓝 | #0B1020 | 外壳 / 正文 | 编辑器外壳、标题与正文文字 |
| 主强调紫 | #745CFF | 选中 / 主操作 | 选中描边、主按钮、当前编辑项 |
| 涟漪青 | #35D5FF | 波及 / 高光 | 涟漪连线、节点亮起、水波扩散 |
| 安全绿 | #36D399 | 安全 / 成功 | 无预设布局异常、应用成功、恢复完成 |
| 注意橙 | #FFB84D | 注意 | 需人工确认的裁切、构图判断 |
| 问题红 | #FF5D78 | 明确问题 | 实测确认的几何遮挡、重叠（必须带 Evidence ID） |
| 未验证灰 | #8A93A7 | 未验证 / 不受影响 | 灰显节点、占位标注、待验证项 |

## 3.3 字体、圆角与阴影

- 中文：思源黑体 / HarmonyOS Sans SC；英文与数字：Inter / Geist；证据编号与代码标识使用等宽风格（Geist Mono 或系统等宽）。

- 字阶：展示标题 32 / 24，卡片标题 20 / 16，正文 14，标注与证据芯片 12。

- 圆角：卡片 14–16px，按钮 10–12px；阴影为低饱和柔阴影 + 微内发光，不用重投影。

## 3.4 状态层级

| 状态 | 描边 / 填充 | 图标与徽标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 无描边，原站视觉 | — | 页面画布的初始态 |
| 悬停 | 主强调紫 1px 描边 | — | 120ms 淡入 |
| 选中 | 主强调紫 2px 描边 + 控制点 | 当前编辑徽标 | 直接编辑入口 |
| 波及 | 涟漪青连线 + 节点亮起 | 共享徽标 | 结构涟漪展开 |
| 风险 | 问题红 2px 描边（不闪烁） | 风险徽标 + Evidence 芯片 | 仅用于实测确认的几何问题 |
| 安全 | 安全绿标记 | 通过徽标 | 无预设布局异常 |
| 未验证 / 不受影响 | 未验证灰 | 灰显 | 负例与待验证项 |

## 3.5 三案例视觉差异原则

- 青野文创（主案例）：暖纸色画布（建议 #F6F0E6）、陶土色按钮（建议 #B06B3F）、摄影与留白；辅助色为 C 的建议值，最终以 A 实现为准。

- 栖光艺术节（辅助 A）：实验海报、高对比流体色（钴蓝 / 品粉 / 青绿 / 暖黄）与票务排版；海报为 C 原创概念设计，不代表真实品牌资产。

- 第三方开源站（辅助 B）：保留仓库实际视觉、字体、布局与气质，只叠加 Ripple 外壳与标注层，不用 Ripple 视觉替代原站。

# 四、九场景动效规格

动效节奏总原则：短促、克制、不刺眼；风险呈现不用红闪，用 240ms 描边浮现；所有时长为设计目标值，实现偏差控制在 ±40ms 内。

| 场景 | 名称 | 关键时长 | 缓动 / 触发 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 直接编辑 | Hover 描边 120ms | ease-out / 指针悬停 | 紫描边浮现，点选标题进入编辑 |
| 02 | 结构涟漪 | 中心脉冲 0.96→1.06→1.0；水波 260ms；连线 320ms；节点间隔 80ms；风险徽标延迟 150ms | ease-in-out / 点击“预演改动” | 从共享源向外扩散，受影响页亮起，负例灰显 |
| 03 | 三视口预演 | 设备入场 300ms | ease-out / 涟漪完成后 | 375×812 / 768×1024 / 1440×900 设备摄影棚排布 |
| 04 | Before/After 对照 | 分割线滑动 260ms | linear / 拖动 | 前后分割对照，滑杆可交互 |
| 05 | AI 证据解读 | 逐段淡入 300ms / 段 | ease-out / 自动连播 | 结论先行，Evidence 芯片最后出现 |
| 06 | 范围决策 | 双卡浮起 200ms | ease-out / 进入决策 | “只改当前页”与“同步关联”两个大卡，不用 radio |
| 07 | 再次预演 | 连线收束 260ms | ease-in-out / 选定 Scope 后 | 关联线 3→1 收束，风险描边消退 |
| 08 | 应用与版本胶片 | 应用 280ms；版本胶片推入 240ms | ease-out / 点击“应用到草稿” | 草稿版本 +1，历史胶片可回退 |
| 09 | 品牌收束 | 光轨逆向收束 400ms；回滚 crossfade 220ms | ease-in-out / 片尾 | 涟漪光轨收束为 Ripple 标识与 Slogan |

场景 02 的节点扩散时序为招牌动效：中心脉冲 → 水波 → 关联线 → 节点依次亮起 → 风险徽标最后出现，保证评委视线顺序为“源头 → 波及 → 风险”。

# 五、录屏镜头清单

## 5.1 120 秒精华版（只讲青野一条线）

| 时间码 | 画面与操作 | 旁白要点 | 证据 / 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:15 | 青野首页，点选 Hero 标题“秋日灵感季” | 在 Ripple 里，改一个字之前，先看见它会波及哪里 | 页面画布为概念效果 |
| 00:15–00:32 | 输入候选长标题“秋日限定上新，精选好物低至五折，周末会员还有专属惊喜”，点击“预演改动” | 候选文案越长，越要先预演 | — |
| 00:32–00:47 | 结构涟漪展开：首页 / 秋季活动页 / 商品专题页亮起，品牌故事页灰显 | 同一标题源被三个页面共享，品牌故事页是独立文案，不受影响 | E-REF-001 / E-REF-002（占位，待 B） |
| 00:47–01:08 | 三视口预演，放大秋季活动页 375×812：候选长标题与购买按钮重叠 | 桌面上没问题的改动，在手机上可能直接压住购买按钮 | E-VIEW-001（占位，待 B）；风险红 #FF5D78 |
| 01:08–01:24 | AI 证据解读卡逐段淡入，Evidence 芯片最后出现 | AI 只读证据包，每条判断都能点开来源 | 芯片引用 E-REF / E-VIEW（占位） |
| 01:24–01:44 | Scope 双大卡：选择“只改首页” | 不是保存，而是决定涟漪的范围 | 范围真值表由 D 验收 |
| 01:44–01:55 | 重新预演：关联线 3→1 收束，活动页恢复旧标题、风险消失，应用到草稿 | 只改首页，活动页不动，风险随之消失 | — |
| 01:55–02:00 | 版本胶片回退前一版，光轨收束为 Logo 与 Slogan | 改动上线前，先看见波及 | 品牌收束 |

## 5.2 3–4 分钟完整版（在精华版基础上扩展）

- 青野线追加：Evidence 展开面板、Before/After 滑杆对照、Scope 切换到“同步 3 页”的对照结果、版本历史恢复，各 10–20 秒。

- 栖光线 20–40 秒：上传 4:5 新海报 → 三个媒体消费位置亮起 → 横幅 / 展墙 / 购票卡并排 → 放大裁切区域 → 人工确认 → 应用与恢复；引用 E-REF-003（占位）。

- 第三方线 20–40 秒：进入真实项目 → 选中品牌强调色 → 候选暖橙 → 消费位置联动 → 三视口前后对照 → 取消或应用；引用 E-REF-004（占位）。

## 5.3 录屏纪律（验收红线）

- 正式录屏不出现空白状态、假数据或未完成跳转；

- 概念效果图不得进入正式录屏画面；正式画面必须来自 A 的可运行版本与 B 的实测证据；

- 所有风险标注必须携带 B 的真实 Evidence ID，占位符画面一律不得入镜；

- 每镜头录屏前对照本清单检查时间码、画面状态与证据芯片。

# 六、案例展示稿规格说明

## 6.1 青野状态稿

内容：两页。第 1 页为“编辑选中态”——首页 Hero 标题“秋日灵感季”被选中（主强调紫 2px 描边 + 控制点），右侧涟漪面板列出三个共享页面与灰显的品牌故事页；第 2 页为“三视口风险聚焦态”——桌面与平板无异常（安全绿），移动端 375×812 候选长标题与购买按钮重叠（问题红描边 + 待验证徽标）。

- 用途：向 A 提供页面状态、文案与选中态规格；向录屏提供分镜底图。

- 证据标注：共享关系引用 E-REF-001 / E-REF-002（占位），375px 重叠引用 E-VIEW-001（占位）；页面标注“概念效果，非实测”。

- 已知限制：陶器摄影为 AI 生成的视觉参考素材；重叠风险为方案设定，未经实测。

## 6.2 栖光新旧海报

内容：两页。第 1 页为 16:9 横版旧海报（上一届视觉：靛紫夜空与光点）；第 2 页为 4:5 竖版新海报（本届视觉：高对比流体色带）。新旧对照对应“把共享主视觉从 16:9 横图替换为 4:5 竖图”的案例任务。

- 用途：媒体替换演示的素材本体；供 A 接入上传流程，供录屏做新旧对照。

- 证据标注：海报为 C 原创概念设计，属“视觉参考”类素材，不涉及实测证据。

- 已知限制：不代表任何真实艺术节品牌资产；文字层为可编辑文本，可在编辑器中直接修改。

## 6.3 三容器展示稿

内容：一页并排展示同一 4:5 新海报在三个容器中的呈现——首页横版 Hero（object-fit: cover，截取上下边缘）、节目页竖版展墙（完整呈现）、购票页固定卡（局部裁切）；每容器标注裁切范围与“构图是否合适需人工确认”。

- 用途：演示“同一图片在不同容器里的呈现差异”；支撑 Scope“只改节目页 / 同步三个位置”的决策讲解。

- 证据标注：共享媒体源关系引用 E-REF-003（占位）；裁切框为概念示意，真实裁切几何以 B 的实测为准。

- 已知限制：往届回顾页 /archive 使用独立素材，不在本稿范围内。

## 6.4 第三方原站展示稿

内容：一页概念示意——候选开源仓库落地页的线框还原（保留原站字体、布局与气质的方向），品牌强调色由紫到暖橙的候选对照，按钮 / 标签 / 图标等待确认的消费位置以“未验证灰 + 注意橙”标注，不画成确定事实。

- 用途：色彩 Token 联动的入口与镜头底图。

- 证据标注：消费位置清单引用 E-REF-004（占位）；仓库 shadcnstore/shadcn-dashboard-landing-template 为候选接入中，待 B 提供仓库链接、commit、许可证与真实截图后替换本稿。

- 已知限制：本稿为线框概念示意，不是原站截图；不得用于正式录屏。

# 七、已知限制与风险登记

| 编号 | 限制 / 风险 | 影响 | 解除条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | E-REF / E-VIEW 全部为占位符 | 含风险标注的画面不得进入正式录屏 | B 交付真实 Evidence 索引后全局替换 |
| R2 | 第三方仓库为候选接入中 | 第三方原站展示稿仅为线框示意 | B 完成仓库检查并提供真实截图与消费位置 |
| R3 | 全部案例画面为概念效果图 | 不得冒充实测截图使用 | A 可运行版本 + B 的 Playwright 实测产出 |
| R4 | 青野 375px 重叠风险为方案设定 | 仅作演示脚本，标注“待验证” | B 的三视口实测证据确认 |
| R5 | 栖光海报为原创概念设计 | 不代表真实品牌资产 | 如需真实品牌，另行授权与替换 |
| R6 | 青野辅助色（暖纸 / 陶土）为建议值 | 最终实现可能有偏差 | A 实现时对齐并回填色值 |

# 附录：交接给 D 的文件路径表

| 交付物 | 文件路径 |
| --- | --- |
| 主规格文档（本文档） | ripple-c/Ripple_C_视觉规范与动效录屏清单_v0.1.0.docx |
| 青野状态稿 | ripple-c/青野状态稿/青野状态稿.kanva.pptd |
| 栖光新旧海报 | ripple-c/栖光新旧海报/栖光新旧海报.kanva.pptd |
| 三容器展示稿 | ripple-c/栖光三容器展示稿/栖光三容器展示稿.kanva.pptd |
| 第三方原站展示稿 | ripple-c/第三方原站展示稿/第三方原站展示稿.kanva.pptd |
| 每日提交（2026-10-12） | ripple-c/docs/acceptance/2026-10-12/C.md |

协作交接：向 A 提供状态稿、素材、动效时序与文案；从 B 获取真实关系、截图与风险编号（E-REF / E-VIEW）；从 D 获取验收步骤、用户理解反馈与最终可用素材清单。