Ripple 比赛视频 · 录屏任务分发表（2026-10-23）

素材分类：A 已有真实录像 / B 截图或 JSON 可动画 / C 需补录真实操作 / D 演示界面待采 / E 概念或 Fixture。完成状态：□ 待开始　▣ 素材已就绪。纪律：DEMO/FIXTURE 角标全程保留；禁止合成点击冒充真实录屏；隐藏个人信息；命名 rec-<120s|full>-s<镜号>-<内容>.mp4。口播全文见 video-voiceover-120s/full.md。

一、120 秒精华版（8 镜）

| 镜 | 内容 | 执行人 | 具体操作 | 素材来源 | 必需 | 运行环境 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导入分析 | 负责人 | 工作台填青野工程路径 → 分析 → 页面状态=4 | 本地工作台录屏（备用静帧 evidence/run18/analysis.png） | 必需 | Windows 直接（npm run dev → localhost:4173，需青野私有 ZIP） | □ 待开始 |
| 2 | 点选 footer | 负责人 | 点选开关 → 点击「山野器物」→ 来源卡弹出 jsx:Footer.tsx | 本地录屏；无 Docker 改 Fixture 画面（标 FIXTURE）或叙述衔接 | 必需 | 需 Linux Docker，Windows 未配不可默认可录 | □ 待开始 |
| 3 | 关系涟漪图 DEMO | F Demo 录屏人 | 打开关系图 → 展开 reads 边，三页高亮 | F 演示流录屏（演示数据） | 必需 | Windows 直接（/experience.html，DEMO 角标） | □ 待开始 |
| 4 | 范围决策门控 DEMO | F Demo 录屏人 | include/exclude 切换 → 门控拒绝 unknown 页面 | F 演示流录屏 | 必需 | Windows 直接（同上） | □ 待开始 |
| 5 | 四视口验证（高潮） | 剪辑 | 无需录：execution.json 滚动 + 四视口 PNG 证据动画 | evidence/run18/（SHA256SUMS 校验） | 必需 | 剪辑机 | ▣ 素材已就绪 |
| 6 | 审批与应用预览 | 剪辑 | 无需录：applied-site.png + 三页逐页断言字幕 | evidence/run18/ | 必需 | 剪辑机 | ▣ 素材已就绪 |
| 7 | 回滚与历史 | 剪辑 | 无需录：history-restored.png + 回滚断言字幕 | evidence/run18/ | 必需 | 剪辑机 | ▣ 素材已就绪 |
| 8 | 收尾 | 剪辑 | 截仓库页静态画面 + slogan | github.com/Onesummer-D/Ripple | 必需 | 剪辑机 | □ 待截 |

二、3:30 完整版（13 镜 + 可选补采）

| 镜 | 内容 | 执行人 | 具体操作 | 素材来源 | 必需 | 运行环境 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片头板 | 剪辑/设计 | slogan 静帧 + 波纹动效开场 | 设计稿（新制） | 必需 | 剪辑机 | □ 待开始 |
| 2 | 仓库 + CI 面板 | 负责人 | 录 GitHub 仓库页与 Actions 面板扫过 | GitHub 页面录屏（隐藏个人信息） | 必需 | 任意浏览器 | □ 待开始 |
| 3 | 导入分析 | 剪辑 | 归档截图动画（动态版同 120s 镜 1） | evidence/run18/analysis.png | 必需 | 剪辑机 | ▣ 素材已就绪 |
| 4 | 点选定位 | 负责人 | 同 120s 镜 2（无 Docker 用 FIXTURE 替代） | 本地录屏或 Fixture 画面 | 必需 | 需 Linux Docker（无则替代） | □ 待开始 |
| 5 | 关系与候选 | 剪辑 | candidate.png 动画 + 哈希网格放大 | evidence/run18/candidate.png | 必需 | 剪辑机 | ▣ 素材已就绪 |
| 6 | 四视口验证（高潮） | 剪辑 | execution.json + 四视口 PNG 证据动画 | evidence/run18/ | 必需 | 剪辑机 | ▣ 素材已就绪 |
| 7 | 范围与审批 DEMO | F Demo 录屏人 | F 演示流：范围切换 + 门控（勿剪成一镜到底） | F 演示流录屏 | 必需 | Windows 直接 | □ 待开始 |
| 8 | 应用与预览 | 剪辑 | applied-site.png + 逐页断言字幕 | evidence/run18/ | 必需 | 剪辑机 | ▣ 素材已就绪 |
| 9 | 回滚与历史 | 剪辑 | history-restored.png 动画 | evidence/run18/ | 必需 | 剪辑机 | ▣ 素材已就绪 |
| 10 | 栖光媒体替换 | 负责人/A | Fixture：选节目页 Slot → 上传竖版图 → 裁切对照 | 本地 MEDIA 录屏 + C 概念稿转场 | 必需 | Windows 直接（Fixture） | □ 待开始 |
| 11 | 证据边界 | E 同学/剪辑 | 导出 E 合成样例差异图 + MEDIA 截图佐证 | E fixture 差异图 + Run 39536064634 截图 | 必需 | E 分支导出 + 剪辑机 | □ 样例待整理 |
| 12 | 第三方探针 | 剪辑 | 探针报告截图或录屏包装（证实/未知分列） | docs/probes 探针报告 | 必需 | 剪辑机 | ▣ 素材已就绪 |
| 13 | 收尾 | 剪辑 | 矩阵表 + 仓库页静态包装 | acceptance-matrix + 仓库页 | 必需 | 剪辑机 | □ 待截 |
| 补采 | C-α/β/γ 连续交互 | 负责人（可选） | C-α 验证面板、C-γ 回滚历史（Fixture 可录）；C-β 三页导航 | 本地工作台录屏 | 可选 | C-α/γ：Windows；C-β：需 Docker | □ 待开始 |